| TABULKA – NÁVRH PLÁNU OPRAV CHODNÍKŮ ROK 2009 – REALIZUJE ODSH |
| --- |
| Číslo akce | Název akce | Přesná lokalizace | Rozsah opravy | m2 | Odhad nákladů v Kč | Termín zahájení | Termín dokončení | Poznámka |
| O/CH/ 1/2009 | ul. Husova | podél parku Výstaviště, úseky | výměna rozpadlé zámkové dlažby | 150 | 300 000 | duben 09 | říjen 09 |  |
| O/CH/ 2/2009 | ul. Dukelská I. | podél plotu 6. ZŠ | výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub | 130 | 325 000 | duben 09 | říjen 09 |  |
| O/CH/ 3/2009 | ul. Dukelská II. | naproti Cartecu | výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub | 120 | 300 000 | duben 09 | říjen 09 |  |
| O/CH/ 4/2009 | ul. 17. listopadu I. | přístupový chodník čp.1281-1285 | nový živičný kryt v tl. 5 cm na nerovný poškozený podklad z monolitického betonu + chodníkové obruby | 200 | 350 000 | duben 09 | říjen 09 |  |
| O/CH/ 5/2009 | tř. V. Klementa | od sklenářství k ul. Blahoslavova | výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub | 240 | 600 000 | duben 09 | říjen 09 |  |
| O/CH/ 6/2009 | ul. Pražská | od ul. Svatovítské směr Hejtmánka, pravá strana | zřízení nového chodníku ze zámkové dlažby s výškovou úpravou obrub | 220 | 550 000 | duben 09 | říjen 09 |  |
| O/CH/ 7/2009 | ul. 17. listopadu II. | od ul. Jiráskovy k ul. Havlíčkova, pravá strana, 2 úseky | výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub | 250 | 625 000 | duben 09 | říjen 09 |  |
| O/CH/ 8/ 2009 | ul. U Stadionu, ul. Havlíčkova | lokalita u Kauflandu, mezi vjezdy na parkoviště | v ul. U Stadionu cyklostezka a chodník pro pěší, v ul. Havlíčkova chodník pro pěší – provizorní oprava obalovanou směsí | 50 | 50 000 | duben 09 | duben 09 | pouze provizorní oprava, neboť bude rekonstruováno na cyklostezku s chodníkem – příprava PD |
|  |  | Celkem |  |  | 3 100 000 |  |  |  |