| TABULKA – NÁVRH PLÁNU OPRAV KOMUNIKACÍ ROK 2009 – REALIZUJE ODSH |
| --- |
| Číslo akce | Název akce | Přesná lokalizace | Rozsah opravy | m2 | Odhad nákladů v Kč | Termín zahájení | Termín dokončení | Poznámka |
| O/KO/1/2009 | ul. Pražská | od mostu přes Klenici na Hejtmánku | výměna krytu vozovky v celé šíři (frézování tl. 5 cm, pokládka asfaltobetonu tl. 5 cm s předchozí výspravou podkladu) | 5 700 | 5 700 000 | květen 09 | červen 09 |  |
| O/KO/ 2/2009 | tř. V.Klementa | od ul. 17. listopadu k ul. J. Palacha, levý jízdní pruh | výměna krytu vozovky v šíři jízdního pruhu (4 m) – frézování tl. 5 cm, pokládka asfaltobetonu tl. 5 cm s předchozí výspravou podkladu | 1 600 | 1 600 000 | květen 09 | červen 09 |  |
| O/KO/3/2009 | ul. Východní | ul. M. Hážové – ul. Šámalova | výměna krytu vozovky v celé šíři (frézování tl. 5 cm, pokládka asfaltobetonu tl. 5 cm s předchozí výspravou podkladu) + výměna silničních obrub | 870 | 1 100 000 | květen 09 | srpen 09 |  |
| O/KO/4/2009 | Podlázky, Pod Věž | podél Jizery | vyrovnání nerovností obalenou směsí a nový kryt z asfaltobetonu tl. 5 cm | 1 400 | 1 400 000 | květen 09 | srpen 09 |  |
| O/KO/ 5/2009 | výsprava po zimě | výsprava výtluků po zimě – viz. soupis | výsprava výtluků po zimním období, frézování nebo vybourání do hl. 5 cm, pokládka asfaltobetonu tl. 5 cm | cca 600 | 600 000 (zaokrouh.) | duben 09 | květen 09 |  |
|  |  | Celkem |  |  | 10 400 000 |  |  |  |